РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                              проект

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ЗИМОВНИКОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ  СЕВЕРНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 00

00. 2020г.                                                                                х. Гашун

Об утверждении отчета за 2019 год

о реализации муниципальной программы

Северного сельского поселения «Обеспечение

качественными жилищно-коммунальными услугами населения

в Северном сельском поселении» на  2019-2030 годы

В соответствии с постановлением Администрации Северного сельского поселения от 06.09.2013 № 63 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Северного сельского поселения, руководствуясь с   подпунктом 11 пункта 2 статьи 30  Устава муниципального образования «Северное сельское поселение » :

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет за 2019 год о реализации муниципальной программы Северного сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Северного сельского поселения» на  2019-2030 годы», согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на  ведущего специалиста главы Администрации Северного сельского полселения Е.Н. Нарыжную.

Глава Администрации

Северного сельского поселения                  С.В. Крымский

Постановление вносит:

Ведущий специалист

Приложение

к постановлению Администрации

Северного сельского поселения

от  00.2020г.  № 00

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Северного сельского поселения района

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Северного сельского поселения» на  2019-2030 годы за 2019 год

1. Конкретные результаты, достигнутые в 2019 году

На реализацию муниципальной программы Северного сельского поселения  «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Северного сельского поселения» на  2019-2030 годы» (далее – муниципальная программа) в 2019 году было предусмотрено 4175,0  тыс. рублей, в том числе за счет средств:

местного бюджета –4175,1    тыс. рублей.

Освоено в рамках реализации муниципальной программы 
1110,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

местного бюджета ––   1110,3 тыс. рублей.

Средства были направлены на цели, предусмотренные программными мероприятиями.

2. Результаты реализации основных 
мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Муниципальная  программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения » (далее – Подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Благоустройство территории поселения» (далее – Подпрограмма 2);

В рамках реализации Подпрограммы 1 в 2019 году выполнены следующие основные мероприятия:

1.1. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов газификации, включая разработку проектной сметной документации Северного сельского поселения.

1.2.  Сопровождение программного обеспечения «Информационно – аналитическая база данных жилищно- коммунального хозяйства Ростовской области».

В рамках реализации Подпрограммы 2 в 2019 году выполнены следующие основные мероприятия:

2.1.   Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов сетей наружного освещения, включая разработку проектной документации, расходы на коммунальные услуги за потребление электроэнергии наружного (уличного освещения) – выполнены в полном объеме.

2.2.  Работы, связанные  с улучшением внешнего облика и экологического состояния Северного сельского поселения – выполнены не в полном объеме.

Экономия бюджетных средств сложилась по факту выполненных работ.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий Подпрограммы муниципальной программы приведены в приложении №1.

3. Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной  программы

На реализацию муниципальной программы повлияли следующие факторы:

факторы, повлиявшие на ход реализации муниципальной программы отсутствуют.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований 
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной  программы

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 на 2019 год было предусмотрено средств местного бюджета 77,0 тыс. рублей.

Освоено в рамках реализации Подпрограммы 1 средств местного бюджета 75,6 рублей.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 2 на 2019 год было предусмотрено средств местного бюджета 4098,1 тыс. рублей.

Освоено в рамках реализации Подпрограммы 2 средств местного бюджета  1024,7   рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной  программы за 2019 год приведены в приложении № 2.

5. Сведения о достижении значений

показателей (индикаторов) муниципальной  программы,

подпрограмм муниципальной  программы за 2019 год

В рамках реализации муниципальной программы за 2019 год предусмотрено достижение основных показателей:

- Уровень износа коммунальной инфраструктуры;

Достижение основных показателей муниципальной программы в 2019 году осуществлялось посредством достижения следующих показателей Подпрограмм:

В рамках реализации Подпрограм муниципальной программы предусмотрено достижение 1  основного  показателя.

6. Информация о внесенных 
изменениях в муниципальную  программу

Изменения  в течение 2019 года  в муниципальную  программу Северного сельского поселения  «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Северного сельского поселения» на 2019-2030 годы не вносились.

7. Результаты оценки эффективности 
реализации муниципальной  программы в 2019 году

Мероприятия по программе выполнены не в полном объеме, так как были запланированы денежные средства на приобретение и установку контейнерных площадок, а полномочия перешли на уровень муниципального района. Также были запланированы денежные средства на капитальный ремонт ограждения земельного участка вблизи кладбища, из-за позднего получения положительного заключения ГАУ Ростовской области «Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий» мероприятия по капитальному ремонту были приостановлены.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы при сложившейся экономии  и признается низкой.

8. Результаты реализации мер государственного и правового регулирования

В рамках реализации муниципальной программы не предусмотрены меры государственного и правового регулирования.

9. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы. Предложения по оптимизации бюджетных

расходов на реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Для достижения основной цели необходимо решить следующие задачи:

- строительство новых и модернизация существующих объектов и водо-, газо-, электропроводных сетей, имеющих недостаточную пропускную способность;

- создание системы эффективного управления в коммунальном хозяйстве;

- активизация работы населения по благоустройству и наведению санитарного порядка на придомовых и уличных территориях.

Оптимизация бюджетных расходов в рамках муниципальной программы не предусмотрена.

Глава Администрации

Северного сельского поселения                                          С.В. Крымский

### Приложение №1

к отчету о реализации муниципальной программы

Северного сельского поселения «Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами населения

Северного сельского поселения» на  2019-2030 годы за 2019 год

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Северного сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Северного сельского поселения» на 2019-2020 годы» за 2019 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель (руководитель/ заместитель руководителя ОМС/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприя-тия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланиро- ванные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1. «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Северного сельского поселения» |
| 1.1 Основное мероприятие: «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов газификации, включая разработку проектной сметной документации Северного сельского поселения» глава Администрации Северного сельского поселения С.В. Крымский, ведущий специалист Е.Н. Нарыжная 01.01.2019 31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 повышение уровня газификации территории Северного сельского поселения снижение уровня газификации территории Северного сельского поселения - |
| 1.2 Основное мероприятие: «Сопровождение программного обеспечения «Информационно-аналитическая база данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области» глава Администрации Северного сельского поселения С.В. Крымский, ведущий специалист Е.Н. Нарыжная 01.01.2019 31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 актуализация информации актуализация информации - |
| Подпрограмма 2. «Благоустройство территории поселения» |
| 2.1 | Основное мероприятие: «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов сетей наружного освещения, включая разработку проектной документации, расходы на коммунальные услуги за потребление электроэнергии наружного (уличного освещения)» | глава Администрации Северного сельского поселения С.В. Крымский, ведущий специалист Е.Н. Нарыжная | 01.01.2019 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Повышение удовлетворенности населения Северного сельского поселения уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов | Повышение удовлетворенности населения Северного сельского поселения уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов | - |
| 2.2 | Основное мероприятие: «Работы, связанные с улучшением внешнего облика и экологического состояния Северного сельского поселения » | глава Администрации Северного сельского поселения С.В. Крымский, ведущий специалист Е.Н. Нарыжная | 01.01.2019 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | улучшение внешнего облика и экологического состояния Северного сельского поселения | улучшение внешнего облика и экологического состояния Северного сельского поселения | - |
| 2.3 | Основное мероприятие: «Привлечение к активному участию в решении вопросов благоустройства и поддержания санитарного порядка на территориях общего пользования, прилегающих территорий и закрепленных участков трудовые коллективы учреждений, организаций и предприятий всех форм собственности, индивидуальных предпринимателей » | глава Администрации Северного сельского поселения С.В. Крымский, ведущий специалист Е.Н. Нарыжная | 01.01.2019 31.12.2019 |  |  | улучшение внешнего облика и экологического состояния Северного сельского поселения | улучшение внешнего облика и экологического состояния Северного сельского поселения |  |
|  | Контрольное событие программы | - | Х 31.12.2019 | Х | 31.12.2019 | Х | Х | - |

### Приложение №2

к отчету о реализации муниципальной программы

Северного сельского поселения «Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами населения

### Северного сельского поселения» на  2019-2030 годы за 2019 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2019 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Северного сельского поселения на 2014-2020 годы | Всего | 4175,1 |  | 1110,3 |
|  | местный бюджет | 4175,1 |  | 1110,3 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета |  |  |  |
|  | - федерального бюджета |  |  |  |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования |  |  |  |
|  | Средства бюджетов сельских поселений | 4175,1 |  | 1110,3 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Подпрограмма 1. «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения» | Всего | 77,0 |  | 75,6 |
|  | местный бюджет | 77,0 |  | 75,6 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета |  |  |  |
|  | - федерального бюджета |  |  |  |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования |  |  |  |
|  | Средства бюджетов сельских поселений | 77,0 |  | 75,6 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. | Всего, <3> | 70,0 |  | 70,0 |
| Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов газификации, включая разработку проектной сметной документации Северного сельского поселения |  | 70,0 |  | 70,0 |
| Основное мероприятие 1.2. |  |  |  |  |
| «Сопровождение программного обеспечения «Информационно-аналитическая база данных жилищно- коммунального хозяйства Ростовской области» |  | 7,0 |  | 5,6 |
| Подпрограмма 2. «Благоустройство территории поселения» Всего 4098,0 1024,7 местный бюджет 4098,0 1024,7 безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> в том числе за счет средств: - областного бюджета - федерального бюджета - Фонда содействия реформированию ЖКХ - Федерального фонда обязательного медицинского страхования Средства бюджетов сельских поселений 4098,1 1024,7 внебюджетные источники |
| Основное мероприятие 2.1: «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов сетей наружного освещения, включая разработку проектной документации, расходы на коммунальные услуги за потребление электроэнергии наружного (уличного освещения)» |  | 331,0 |  | 304,1 |
| Основное мероприятие 2.2. «Работы, связанные с улучшением внешнего облика и экологического состояния Северного сельского поселения » |  | 3767,1 |  | 720,6 |